项目章程

**项目名称**：操作系统升级到Windows 11 Server

**项目发起人**：CIO(首席信息官)

**项目经理**：余网络管理员

**项目团队**：余办公员，欧文员

**项目目标**：所有微机在 2022 年3月 3 日之前升级到 Windows11，2022年 3 月20日之前将6台新服务器升级为Windows11 Server。

业务概况：过去几年，公司使用的都是 Windows 10。我们学会了使用它，并越来越喜欢它。但现在应该让它进入历史了。现在要接受一种新技术，那就是 Windows 11。11 更灵活，更安全，更简单。去年公司员工普遍感觉到服务器速度变慢，陈旧过时。信息部门将使用6个新型多处理服务器来替换它们。这些服务器装满了RAM、RAID驱动器以及快速可靠的磁盘阵列。

**项目结果**：

在每台微机上安装Windows11；在6台新服务器上安装Windows 11 Server；所有工作在2021年3月20日前完成。

**项目实施时间表**：

9月测试配置的方法，收集应用状态，确定部署方法，生成脚本。

10月首先部署100个示范用户。测试、记录并解决存在的问题。开始Windows 2022 Server的测试和设计。

11 月开始为期一个月的培训课程。在学员培训的同时，将 11安装在他们的计算机上。继续Windows 2022 Server的测试。

3月完成11的安装和调试。

**项目资源**：

预算275,000美元（包括11、Windows 11 Server、客户许可证、咨询费、培训费）；

使用4个月的测试实验室；

专家余教授的现场咨询指导。